교육자료

AI와 함께 프로그램을 만든 과정

기획부터 시행착오까지, 19일간의 기록

무엇을 만들었나 군사법·국방·법률 분야의 새 자료를 22개 기관에서 매일 자동으로 모아 아침에 메일로 보내주는 프로그램입니다. 어떻게 만들었나 코드를 직접 쓰지 않았습니다. AI(Claude Code)에게 무엇이 필요한지 설명하고, 결과를 확인하고, 잘못된 것을 바로잡는 과정을 반복했습니다. 이 문서는 그 과정을 기술 배경 없이도 읽을 수 있게 정리한 것입니다. 프로그램의 내부 구조가 아니라 일이 진행된 흐름과 겪은 시행착오를 다룹니다.

2026년 8월

# 1. 어떻게 시작했나

처음 던진 요구는 한 문장이었습니다.

“군사법·국방·법률 관련 자료를 매일 자동으로 모아서 정리해 줬으면 좋겠다.”

이 한 문장으로는 프로그램을 만들 수 없습니다. 어디서 모을지, 얼마나 자주 모을지, 모아서 무엇을 할지가 전부 비어 있기 때문입니다.

그래서 첫 작업은 코드가 아니라 문서였습니다. AI와 대화하면서 다음과 같은 질문에 하나씩 답을 채워 나갔습니다.

- 어떤 기관의 자료를 모을 것인가

- 매일 모을 것인가, 일주일에 한 번 모을 것인가

- 원문 파일까지 받을 것인가, 링크만 남길 것인가

- 모은 자료를 어떻게 분류하고 어떻게 알려줄 것인가

- 법적으로 해도 되는 것과 하면 안 되는 것의 경계는 어디인가

이 답을 모은 문서를 기획서라고 부릅니다. 최종 기획서는 1,100줄이 넘었습니다. 프로그램을 만들기 전에 “무엇을 만들 것인가”를 먼저 확정한 셈입니다.

이 단계에서 배운 것 AI에게 “알아서 만들어 줘”라고 하면 그럴듯하지만 쓸모없는 것이 나옵니다. 무엇을 원하는지 사람이 먼저 정리해야 합니다. 이 정리를 AI와 대화하며 하는 것이 가장 효율적이었습니다.

# 2. 기획서를 프로그램으로

기획서가 완성되자 AI에게 “이 기획서대로 프로그램 전체를 다시 만들어 달라”고 요청했습니다.

중요한 변화가 여기서 일어났습니다. 처음 만들었던 프로그램은 검색 사이트를 흉내 내서 결과를 긁어 오는 방식이었습니다. 기획서를 만드는 과정에서 이 방식이 여러 기관의 이용약관에 어긋날 수 있다는 점이 드러났고, 방식 자체를 바꾸기로 했습니다.

| 처음 방식 | 바꾼 방식 |
| --- | --- |
| 검색 사이트 결과를 긁어 옴 | 기관이 공식적으로 열어 둔 창구를 이용 |
| 기관이 원치 않을 수 있음 | 기관이 허용한 방법만 사용 |
| 사이트가 바뀌면 멈춤 | 창구 규격이 유지되는 한 계속 동작 |

여기서 말하는 “창구”는 기관이 자료를 프로그램에 넘겨주려고 따로 만들어 둔 통로입니다. 사람이 홈페이지를 보는 것과 별개로, 기관은 “이 주소로 이렇게 물어보면 자료 목록을 돌려주겠다”는 규격을 공개해 둡니다. 이 통로를 쓰는 것이 훨씬 안정적이고, 무엇보다 기관이 허용한 방법입니다.

가장 중요했던 결정 “확인되지 않은 주소는 절대 넣지 말 것.” AI는 모르는 것을 그럴듯하게 지어내는 성질이 있습니다. 실제로 존재하지 않는 창구 주소를 만들어 낼 수 있고, 그러면 프로그램은 조용히 아무 자료도 못 모으거나 엉뚱한 곳을 두드립니다. 그래서 규칙을 정했습니다. 공식 문서로 확인되지 않은 주소는 비워 두고, 비어 있으면 그 기관은 건너뛴다. 그리고 이 규칙을 사람이 기억하는 대신 프로그램이 스스로 검사하게 만들었습니다.

# 3. 자료를 얻으려면 열쇠가 필요하다

기관의 창구는 아무나 이용할 수 없습니다. 대부분 “이용 신청”을 하고 열쇠에 해당하는 번호를 받아야 합니다. 이것을 인증키라고 부릅니다.

그런데 열쇠를 받았다고 바로 되는 것이 아니었습니다. 이 부분에서 가장 많은 시간을 썼습니다.

## 열쇠가 실제로 쓰이기까지 거쳐야 하는 네 단계

| 단계 | 해야 할 일 | 빠뜨리면 |
| --- | --- | --- |
| ① 발급 | 기관에 신청해서 열쇠를 받는다 | 애초에 시작이 안 됨 |
| ② 보관 | 열쇠를 안전한 곳에 넣어 둔다 | 유출 사고 |
| ③ 전달 | 프로그램이 돌 때 그 열쇠를 쥐여 준다 | “열쇠는 줬는데 왜 안 되지?” |
| ④ 주소 | 어느 창구로 갈지 주소가 채워져 있다 | 열쇠가 있어도 갈 곳이 없음 |

실제로 겪은 문제가 ③번이었습니다. 열쇠를 안전한 보관함에 넣어 두었는데, 프로그램이 그 보관함을 열어 볼 방법이 없었습니다. 보관은 했지만 전달이 안 된 것입니다.

사람으로 치면 금고에 열쇠를 잘 넣어 두고, 정작 출근할 때 금고를 안 열고 나간 상황입니다. 이걸 알아차리는 데 시간이 걸린 이유는, 겉으로는 “열쇠 등록 완료”라고 표시되고 있었기 때문입니다.

# 4. “확인 완료”가 확인이 아니었다

프로그램에는 설정이 제대로 되었는지 점검하는 기능을 넣어 두었습니다. 실행하면 기관마다 “정상”이라고 표시되었습니다.

그런데 그 점검은 “열쇠 값이 들어 있는가”만 보고 있었습니다. 그 열쇠로 실제 창구에 가 봤는지는 확인하지 않았습니다.

“값이 있다”와 “실제로 통한다”는 전혀 다른 이야기였습니다.

그래서 점검 기능을 하나 더 만들었습니다. 기관마다 실제로 한 번씩 문을 두드려 보고 응답이 오는지 확인하는 방식입니다.

처음 돌렸을 때 결과는 이랬습니다.

| 회차 | 성공 | 실패 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 5 | 7 | 실패 원인 대부분 불명 |
| 2차 | 6 | 6 | 원인 파악 시작 |
| 3차 | 8 | 4 | 고칠 수 있는 것은 대부분 해결 |
| 4차 | 8 | 4 | 남은 것은 기관 측 제약으로 확인 |

점검 기능을 만들지 않았다면 “설정 완료”라고 믿은 채로 아무 자료도 안 모이는 상황을 한참 뒤에야 알아차렸을 것입니다.

# 5. 고치기 전에, 왜 안 되는지 보이게 만들기

실패한 기관들의 원인을 찾으려는데 오류 메시지가 이렇게만 나왔습니다.

“오류 4…” 메시지가 중간에서 잘려 있었습니다. 무엇이 잘못됐는지 알 수 없었습니다.

여기서 방향을 바꿨습니다. 문제를 추측해서 고치는 대신, 먼저 오류 메시지가 제대로 보이도록 프로그램을 고쳤습니다. 기관이 돌려준 설명을 그대로 남기게 한 것입니다.

그러자 다음 실행에서 원인이 한꺼번에 드러났습니다.

| 기관 | 드러난 원인 |
| --- | --- |
| 해외 논문 DB | 요청 목록에 그 기관이 지원하지 않는 항목이 하나 섞여 있었음 |
| 공개 저장소 | 한 번에 요청한 자료 개수가 허용치를 넘었음 |
| 논문 원문 DB | 날짜를 가리키는 이름을 잘못 알고 있었음 |
| 국회 자료 | 신청은 했지만 그 자료에 대한 승인이 안 된 상태였음 |

이 단계에서 배운 것 원인을 모르는 채로 고치면 추측이 쌓입니다. 고치는 것보다 “왜 안 되는지 보이게 만드는 것”이 먼저였습니다. 이 순서를 바꾸고 나서 진행이 훨씬 빨라졌습니다.

# 6. 겪은 시행착오

실제로 부딪힌 문제들입니다. 대부분은 기술 문제가 아니라 “확인하지 않고 넘어간 것”에서 나왔습니다.

## ① 비밀번호를 실수로 공개한 사고

초기에 메일 발송용 비밀번호를 코드 안에 그대로 적어서 인터넷 저장소에 올렸습니다. 저장소가 공개 상태였으므로 누구나 볼 수 있는 상태가 되었습니다.

지우는 것으로는 부족했습니다. 저장소는 과거 기록을 전부 보관하기 때문에, 나중에 지워도 예전 기록에 그대로 남습니다. 결국 해당 비밀번호를 폐기하고 새로 발급받는 것이 유일한 해결책이었습니다.

- 교훈: 비밀번호는 처음부터 코드와 분리해서 보관해야 합니다. 한 번 올라가면 되돌릴 수 없습니다.

## ② 보관 장소를 잘못 골랐던 일

열쇠를 저장소의 “설정값” 칸에 넣었습니다. 그런데 그 칸은 누구나 읽을 수 있고 기록에도 남는 곳이었습니다. 열쇠는 “비밀” 칸에 넣어야 했습니다.

- 교훈: 비슷해 보이는 두 칸의 성격이 전혀 다를 수 있습니다. 넣기 전에 어떤 칸인지 확인해야 합니다.

## ③ AI의 추측이 틀렸던 일

한 해외 DB에서 날짜로 자료를 걸러내려 하는데, AI가 응답 안에 보이는 이름을 그대로 가져다 썼습니다. 그런데 그 이름은 “결과에 표시되는 이름”이었을 뿐, “검색에 쓸 수 있는 이름”이 아니었습니다. 계속 오류가 났습니다.

결국 사람이 공식 문서를 열어 검색에 쓸 수 있는 이름 세 개를 확인해 알려주고 나서야 해결되었습니다.

- 교훈: AI는 그럴듯한 추론을 잘 하지만, 그것이 사실인지는 별개입니다. 확인할 수 있는 사람이 확인해 주는 편이 빠릅니다.

## ④ 엉뚱한 곳에 신청할 뻔한 일

한 연구기관의 자료를 받으려고 신청 절차를 알아보던 중, 그 기관이 공개한 자료가 연구보고서가 아니라 통계표라는 것을 발견했습니다. 확인하지 않았다면 신청하고 승인을 기다린 뒤에야 원하는 자료가 아니라는 것을 알았을 것입니다.

- 교훈: 신청 전에 “그 창구에서 나오는 것이 정말 내가 원하는 자료인가”를 확인해야 합니다.

## ⑤ 주소를 엉뚱한 칸에 넣은 일

한 기관의 창구 주소를 다른 기관 칸에 넣은 적이 있습니다. 형식상으로는 문제가 없어서 오류도 나지 않았습니다. 다만 그 기관에서는 영원히 자료가 안 나왔을 것입니다.

- 교훈: 오류가 안 난다고 맞는 것이 아닙니다. 조용히 아무것도 안 하는 상태가 가장 발견하기 어렵습니다.

## ⑥ 신청을 진행하다 중단한 일

한 기관은 신청서를 작성하던 중에 문제가 드러났습니다. 그 기관은 신청할 때 적어 낸 특정 컴퓨터에서만 접속을 허용하는 방식이었습니다. 이 프로그램은 매번 다른 컴퓨터에서 실행되는 구조여서 조건을 맞출 수 없었습니다.

신청을 중단하고 그 기관은 대상에서 제외했습니다. 대신 왜 제외했는지와 어떤 조건이 갖춰지면 다시 넣을 수 있는지를 기록해 두었습니다.

- 교훈: 안 되는 것을 확인하는 것도 성과입니다. 다만 왜 안 되는지 기록해 두지 않으면 나중에 같은 검토를 반복하게 됩니다.

## ⑦ 고칠 수 없는 문제도 있었다

마지막까지 남은 세 기관은 코드로 해결할 수 없는 문제였습니다. 프로그램이 돌아가는 장소의 인터넷 주소 대역이 그 기관들에서 차단되어 있었습니다.

열쇠도 정상이고 요청 방식도 맞는데, 문 앞에서 막히는 상황입니다. 이 경우 선택지는 세 가지뿐이었습니다.

- 다른 곳에서 프로그램을 실행한다

- 해당 기관에 사정을 설명하고 허용을 요청한다

- 그 세 기관은 포기한다

중요한 것은 우회를 시도하지 않기로 한 결정입니다. 기술적으로는 신분을 위장해 통과하는 방법이 있지만, 그것은 기관이 명시적으로 막아 둔 것을 뚫는 행위입니다. 이 프로그램의 원칙에 어긋나므로 하지 않았습니다.

# 7. AI와 함께 일하며 알게 된 것

## AI는 빠르게 만들지만, 맞는지는 별개다

AI는 요구를 말하면 몇 분 만에 동작하는 코드를 만들어 냅니다. 그러나 “돌아간다”와 “의도한 대로 돌아간다”는 다릅니다. 실제로 돌려 보기 전까지는 알 수 없었고, 돌려 봤더니 절반이 실패했습니다.

## “모르면 모른다고 하라”를 먼저 정해야 한다

가장 효과가 컸던 지시는 기능에 대한 것이 아니라 태도에 대한 것이었습니다. “확인되지 않은 것은 채우지 말고 비워 둘 것.” 이 한 가지 규칙이 없었다면 존재하지 않는 주소들이 프로그램 곳곳에 들어갔을 것입니다.

## AI가 자기 실수를 되돌리기도 한다

개발 중에 AI가 속도를 높이려고 넣은 수정이 다른 기능을 망가뜨린 적이 있습니다. 다음 실행 결과를 보고 AI가 스스로 그 사실을 지적하고 되돌렸습니다. 결과를 계속 확인하고 알려주는 사람이 있으면 이런 자정이 가능했습니다.

## 사람이 해야 하는 일은 남는다

회원가입, 이용 신청, 승인 대기, 화면에 뜬 값을 확인해 알려주기 — 이런 일은 AI가 대신할 수 없었습니다. 실제로 프로젝트 진행이 막힌 구간은 대부분 코드 문제가 아니라 이런 절차를 기다리는 구간이었습니다.

## 기록이 곧 진행 속도였다

무엇을 왜 그렇게 정했는지 남겨 두지 않으면 며칠 뒤에 같은 검토를 반복하게 됩니다. 확인한 것, 확인하지 못한 것, 제외한 이유를 그때그때 문서로 남긴 것이 나중에 시간을 크게 아꼈습니다.

# 8. 숫자로 본 과정

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 개발 기간 | 약 19일 (2026년 8월 8일 ~ 26일) |
| 기획서 분량 | 1,100줄 이상 |
| 수집 대상 기관 | 22곳 |
| 실제 연결 확인 | 8곳 (나머지는 신청 대기 또는 기관 측 제약) |
| 프로그램 수정 횟수 | 31회 |
| 자동 검사 항목 | 161개 |

마지막으로 이 프로젝트에서 코드를 쓰는 데 걸린 시간은 전체의 일부였습니다. 대부분의 시간은 “무엇을 만들 것인지 정하는 일”과 “정말 되는지 확인하는 일”에 들어갔습니다. AI가 개발을 대신해 주는 시대라고 하지만, 무엇을 원하는지 정하고 결과가 맞는지 판단하는 일은 여전히 사람의 몫이었습니다. 그리고 그 판단의 품질이 결과물의 품질을 결정했습니다.